**2015 Software Engineering Meeting Record**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2015/10/08 (四) | 地點 | 圖書館討論室 |
| 時間 | 13:00~17:00 | | |
| 開會目標 | 討論PEP內容 | | |
| 與會人 | 蔡易儒、陳亮宇、施帛辰、鄒令業 | | |
| 內容與決議 | * 工作分包與工作項目總表   + 12週 60天   + 一人ㄧ天做三小時   + 工作PEP 20hr   + 1.4.2 2hr   + 1.3.5 改名 里程碑完成系統 * 時程與進度審查監控機制 done   + 詳開會文件1 * 計畫成員指派 * 專案專業知識與技能需求 done   + php   + javascript   + mysql   + jquery   + AJAX   + html css * 計畫經費預算說明   + 詳開會文件2 * 資料庫管理規劃   + 請依實際情況撰寫 * 風險評估（可能性 嚴重性 解決方案）   + 人事變動 低 低   + 版本衝突 高 低   + 人力不足 高 中   + 資料庫需求變更 高 高   + 伺服器損毀 低 高   + 伺服器被攻擊 低 中 * 建構管理計畫   + 請依實際情況撰寫 | | |