**2015 Software Engineering Meeting Record**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2015/11/03 (二) | 地點 | iShare |
| 時間 | 10:10~13:00 | | |
| 開會目標 | Weekly Meeting & Scrum | | |
| 與會人 | 蔡易儒、陳亮宇、施帛辰、鄒令業、林家文 | | |
| 內容與決議 | * Coding Standard (提案人：施帛辰)   案由：  目前各自程式碼都是各自為政的狀態  但是大家寫code的習慣都不大一樣  是否要討論一套關於PHP code的撰寫標準  結論：  統一使用Sublime開發，並安裝HTMLPrettify Package  詳見參考文件：Sublime Text 3 – Prepare.pdf  Php coding standard先參照login.php格式撰寫   * Retrieve Functions (提案人：施帛辰)   案由：  有些重複的程式碼  是不是應該把重複的部分提出來，作為header include到需要的部分  例如：每一次MySQL的連線  結論：  會重複利用的程式碼擷取出來當header：並統一利用Hackpad紀錄   * 伺服器時間處理 (提案人：陳亮宇)   案由：  要用使用者時間還是伺服器時間(美國時間)  結論：  統一利用伺服器時間為優先，並透過php轉換為GMT+8的時區   * 時間格式 (提案人：陳亮宇)   案由：  如何儲存時間樣式  結論：  統一使用MySQL的Date&Time格式   * Project 輸入和顯示欄位   案由：  Add project 和 Project List需要輸入輸出哪些欄位?  結論：  在Project List，Desc(描述)與Pid(編號)不用顯示，其餘欄位都要顯示  在Add Project API新增Company和預估日期輸入  --------------SCRUM---------------   * Project List API 修改   估計時間：2 HR  施工項目：改user info 用 include 取   * Project Table 時間格式   估計時間：0.5 HR  施工項目：修改時間格式   * Project List 頁面修改   估計時間：1 HR  施工項目：用Hidden儲存pid，加入辨識Owner   * Add Project API   估計時間：0.5 HR  施工項目：完成Add Project API   * Project Detail 頁面實作   估計時間：2 HR  施工項目：依設計圖實作   * Edit Project 頁面實作   估計時間：3 HR  施工項目：依設計圖實作   * Project Detail 頁面設計   估計時間：1 HR  施工項目：設計頁面   * Add Project 頁面重新設計   估計時間：1 HR  施工項目：設計頁面   * Add Project 頁面實作   估計時間：1 HR  施工項目：依設計圖實作 | | |
| 備註 | 無 | | |